[Projectplan](https://sites.google.com/view/rijnijssel-ao/sjablonen/25187/algemeen?authuser=0#h.p_Ty7aduG2GfRB)

JGPlanning

|  |  |
| --- | --- |
| Leereenheid: | BPV |
| Versienummer: | 4.0 |
| Auteur(s): | Barend Noordhoff, Robert Polman en Jan-Willem Wiltingh |
| Datum: | 2021-11-05 |

Hiernaast staan vier invulvelden. Drie daarvan worden ‘hergebruikt’ in de header en de footer van het document. Om de inhoud van de invulvelden naar de header en footer door te voeren, moet je een print preview genereren.

De tekst die je nu leest zal niet afgedrukt worden.

# [Versiebeheer](https://sites.google.com/view/rijnijssel-ao/sjablonen/25187/algemeen?authuser=0" \l "h.p_eKG6nG44Kd0X)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Versie | Wie | Wijzigingen |
| 2021-09-22 | 1.0 | Barend Noordhoff | Invullingen |
| 2021-09-23 | 2.0 | Jan-Willem Wiltingh | Verbeteringen en Takenlijst verder invullen |
| 2021-10-29 | 3.0 | Jan-Willem Wiltingh | Over het project en opdrachtgever herschrijven aan de hand van feedback |
| 2021-11-05 | 4.0 | Jan-Willem Wiltingh en Barend Noordhoff | Nagekeken, verbeterd en strokenplanning toegevoegd |

[Inhoudsopgave](https://sites.google.com/view/rijnijssel-ao/sjablonen/25187/algemeen?authuser=0#h.p_LqQOy3HgMP51)

[Versiebeheer 2](#_Toc5568301)

[Inleiding 2](#_Toc5568302)

[Over dit document 2](#_Toc5568303)

[Over het project en de opdrachtgever 2](#_Toc5568304)

[Projectdoelstelling 2](#_Toc5568305)

[Betrokkenen 2](#_Toc5568306)

[Benodigdheden 2](#_Toc5568307)

[Takenlijst 2](#_Toc5568308)

[Projectgrenzen 2](#_Toc5568309)

[Planning 2](#_Toc5568310)

[Akkoord opdrachtgever 2](#_Toc5568311)

# [Inleiding](https://sites.google.com/view/rijnijssel-ao/sjablonen/25187/algemeen?authuser=0" \l "h.p_nScE_Y3RO7c3)

## Over dit document

In dit document worden de uit te voeren werkzaamheden, projectdoelstellingen, besprekingen en opleveringen vastgelegd. Het een en ander wordt in een logische chronologisch volgorde in een strokenplanning opgenomen.

## Over het project en de opdrachtgever

Voor dit project moeten we een applicatie maken wat in dit geval een website gaat zijn waarin een rooster systeem zit waarmee gebruikers zoals vaste dienstmedewerkers, nul uren contractoren en stagelopers kunnen aangeven wanneer ze kunnen werken en zien wanneer ze moeten werken. Hierin moeten ze ook kunnen in klokken. Alle uren worden geregistreerd en moet via een API naar de boekhouder doorgestuurd worden.

# [Projectdoelstelling](https://sites.google.com/view/rijnijssel-ao/sjablonen/25187/kerntaak-1-k1/werkproces-1-2?authuser=0#h.p_PB99Pyk0nnHH)

k1w2 t1

Een programma waarin je makkelijk kan communiceren wanneer je wel en niet kan werken.

# [Betrokkenen](https://sites.google.com/view/rijnijssel-ao/sjablonen/25187/kerntaak-1-k1/werkproces-1-2?authuser=0" \l "h.p_I1UWzVWCOoFw)

Developers:

* Barend Noordhoff
* Jan-Willem Wiltingh
* Robert Polman

Opdracht Gever:

* Sander Gehring

# [Benodigdheden](https://sites.google.com/view/rijnijssel-ao/sjablonen/25187/kerntaak-1-k1/werkproces-1-2?authuser=0" \l "h.p_APOYrLLcPDaB)

* Een werkende laptop
* Een Git project
* Een werkende database
* Communicatie programma
* Een IDE.

# [Takenlijst](https://sites.google.com/view/rijnijssel-ao/sjablonen/25187/kerntaak-1-k1/werkproces-1-2?authuser=0#h.p_vgmxiMb25hBK)

k1w2 t2

* Login voor gebruikers en admin
* Rooster voor gebruikers
* Overzicht van Beschikbaarheid voor admin
* Overzicht van gebruikers voor admin
* In klok functie voor gebruikers
* Planning creatie tool voor admin
* Overzicht van gewerkte uren tegenover ingeplande uren voor admin

# [Projectgrenzen](https://sites.google.com/view/rijnijssel-ao/sjablonen/25187/kerntaak-1-k1/werkproces-1-2?authuser=0" \l "h.p_UdaKS8vCTVy6)

Voor dit project hebben we zolang gekregen als onze stage duurt. Voor Robert en Barend is dit 12 weken. Jan-Willem heeft hiervoor 10 weken.

# [Planning](https://sites.google.com/view/rijnijssel-ao/sjablonen/25187/kerntaak-1-k1/werkproces-1-2?authuser=0#h.p_L7bFEwdg7T9V)

k1w2 t3 t4

|  |
| --- |
|  |

Figuur 1: Strokenplanning

# Akkoord opdrachtgever

k1w2 t5

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Datum |  |
| Handtekening |  |

# Versiebeheer sjabloon

Actuele sjabloon versie datum: 2019-10-31 (◄ laatste wijzigingsdatum invullen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Versie | Wie | Wijzigingen |
| 2018-09-01 | 0.1 | Lorenz | Initiële versie |
| 2018-09-25 | 0.2 | Lorenz | Doc props -> table -> bottom margin  Versiebeheer sjabloon |
| 2019-02-01 | 0.3 | Luuk | Hoofdstukken herzien |
| 2019-04-05 | 0.4 | Lorenz | Verwijzingen naar examenmatrijs |
| 2019-04-07 | 0.5 | Lorenz | Actuele sjabloon versie datum |
| 2019-10-25 | 0.6 | Lorenz | Links naar helpteksten toegevoegd |